様式第２号（第５条関係）

事業計画書

１　施工管理の体制について

別紙参照

２　施工管理の方針について

別紙参照

３　現場管理における防犯、防災対策について

別紙参照

４　現場管理に当たっての緊急時の体制、対策について

別紙参照

５　本施設の管理運営に当たっての個人情報保護対策について

別紙参照

６　本施設の効率的な管理運営について

別紙参照

７　苦情・トラブルに対する対応及び防止の取組について

別紙参照

－2－

○○様邸　改修工事

1　施工管理の体制について　<施工管理及び工事業者一覧>

（監　理）

○○　○○

○○建築士事務所

○○○○○○○

電話番号　0868-○○-○○○○

（市）

津山市役所

歴史まちづくり推進室

津山市山北520

電話番号　0868-32-7000

現場代理人（施工）

○○建設　○○　○○

電話番号　090-○○○○-○○○○

| 工 種 | 会社名 | 住 所 | 代表者 | 電話番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仮設工事 | ○○○○ | 津山市○○○ | ○○○○ | ○○－○○○○ |
| 解体工事 | ○○○○ | 津山市○○○ | ○○○○ | ○○－○○○○ |
| 木工事 ジャッキアップ工事 | ○○○○ | 津山市○○○ | ○○○○ | ○○－○○○○ |
| 基礎工事 | ○○○○ | 津山市○○○ | ○○○○ | ○○－○○○○ |
| 屋根工事 | ○○○○ | 津山市○○○ | ○○○○ | ○○－○○○○ |
| 板金・樋工事 | ○○○○ | 津山市○○○ | ○○○○ | ○○－○○○○ |
| 左官工事 | ○○○○ | 津山市○○○ | ○○○○ | ○○－○○○○ |
| 塗装工事 | ○○○○ | 津山市○○○ | ○○○○ | ○○－○○○○ |
| 木製建具工事 | ○○○○ | 津山市○○○ | ○○○○ | ○○－○○○○ |

＜組織図＞

施　工　者

○○○○

技術

工程A

協議をして決定

現場状況を確認

工程B

協議をして決定

現場状況を確認

工程C

協議をして決定

現場状況を確認

協力会社

資材及び労働力

行政庁

施主

設計者

設計情報

２　施工管理の方針について

①文化財その他の埋蔵物

工事中に文化財歴史的痕跡、その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監理者および市へ報告する。その後の処理については、監理者の指示に従う。

また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定める所により、発注者が保有する。

②施工中の安全確保、及び環境保全

関係法令・建設工事公衆災害防止対策用要綱などに従い、工事施工中の災害防止・環境保全に努める。

施工中の安全確保については、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害・事故防止に努める。

③近隣建物・工作物の状況

近隣状況の現況を調査し、記録を残す。

④敷地の状況、交通管理

現場搬入通路に於いて、出雲街道側は車両の通行が多く、路線バスも通っている為、極力○側から解体物及び材料搬入を進める。資機材の運搬経路及び運搬手段・現場内の出入り口位置、構造など十分に協議し計画を行う。

必要な時には、車両誘導を付ける事がある。特に通学路・通勤路を考慮し施工を行う。

⑤工程表

工事着手前に工事規模、工法、設計図書、工事施工条件などを参考に実施工程表を作成する。

⑥安全、環境対策

工事現場地域の生活環境の保全と、円滑な工事施工を図る事を目的として、環境保全対策関係法令に準拠し、施工を行う。

飛来落下物及び墜落による危機防止：出雲街道側は、防炎シートを張り、飛来落下及び飛散防止をする。屋根は軒先落下防止足場を設置する。

粉塵対策：粉塵発生の恐れのある時は、散水やシートなどで対処する。

火災防止：喫煙は指定の場所で行い水を入れた灰皿を設ける。

現場内に消火器、水バケツ等を用意しておき、作業終了後は残り火が無いかの確認をする。

整理整頓：工事現場内の整理整頓をし、周辺に迷惑の及ばぬよう心がける。

３　現場管理における防犯、防災対策について

大雨、強風等の異常気象時又は、地震発生時における作業現場の防災管理体制と

災害発生時の対策、現場作業内において事故が発生した場合に対する体制と対策等及び連絡系統を記載する。

大雨、強風等の異常気象で災害発生のおそれのある場合には、下記の組織構成で体制に入り、必要に応じ現場内をパトロールして警戒します。

災害対策部長

○○○○

TEL:0868-○○-○○○○

現場監督　○○○○
現場作業員

地震予知情報が発令された場合には、直ちに工事を中止し、状況により現場の整理

を行って避難態勢をとる。また、その他天災に対し必要に応じて安全巡視を行い、工

事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保する。

４　現場管理に当たっての緊急時の体制、対策について

作業現場内において事故発生又はそのおそれがある場合、作業時間内は直ちに体制

に入り現場代理人以下現場構成表の各担当職務に応じて行動します。

＜事故発生時の連絡系統及び夜間又は休日における連絡方法＞

○○様邸　改修工事

連絡系統図

津山警察署

0868-25-0110

津山消防署

0868-31-1119

労働基準監督署

0868-22-7157

救急病院

津山中央病院

0868-21-8111

(株)○○建設

担当：○○○○

《電話番号》

現場事務所

津山市○○

△△番地

設計監理者

担当：○○○○

《電話番号》

上水道

（水道局）

《電話番号》

下水道

《電話番号》

電気

中国電力

《電話番号》

ＮＴＴ

《電話番号》

津山ガス

《電話番号》

5　本施設の管理運営に当たっての個人情報保護対策について

工事に関して知り得た個人情報の漏洩、その他の個人情報の適切な管理の為に必要な設置をします。

①定められた場所からの個人情報の持ち出し禁止

②個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びバックアップの保管状況の確認及び点検を怠らない

③個人情報を扱う作業を行うパソコンへの業務に関係ないアプリのインストールを禁止

④監督員の承諾がある場合を除き、引き渡された個人情報が記録された資料を複写複製しない

⑤工事に関して知り得た個人情報について、保有必要が無くなった時は確実かつ速やかに破棄、消去する

６　本施設の効率的な管理運営について

管理は所有者（使用者等）が行い、必要に応じ、清掃・整頓・通風等の維持管理を行う。また、適宜点検を行うとともに、必要な処置を行う。

＜管理上の連絡体制＞

（必要に応じて連絡）

使用者

（連絡）

所有者

津山市歴史まちづくり推進室

（連絡）

＊関係者がいる場合は適宜体制図を修正

７　苦情・トラブルに対する対応及び防止の取り組みについて

①苦情をトラブルに発展させない。

苦情内容の把握、その場で回答せず回答期限を明示する。

②トラブルを未然に防ぐ対策として迅速で誠意のある対応をする。

現場確認、適切な状況判断を行う。

施主との行き違いを防ぐ。

施主との信頼関係を大切にする。